Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Башкортостан

от 12 декабря 2019 г. N 728

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан |
| Соисполнители государственной программы | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;  Министерство образования и науки Республики Башкортостан;  Министерство культуры Республики Башкортостан;  Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;  Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан;  Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан;  Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;  Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;  администрации муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан |
| Цель и задачи государственной программы | Цель:  создать комфортные условия жизнедеятельности на сельских территориях |
| Задачи:  улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях; обеспечить рост сельского населения за счет развития инфраструктуры на сельских территориях; повысить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами, а также обеспечить снижение уровня безработицы сельского населения |
| Срок и этапы реализации государственной программы | 2020 - 2025 годы без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | [1](#P155)) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Республики Башкортостан";  [2](#P240)) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Республики Башкортостан";  [3](#P347)) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Республики Башкортостан" |
| Целевые индикаторы и показатели государственной программы | Обеспеченность жильем в расчете на одного сельского жителя;  доля сельского населения в общей численности населения Республики Башкортостан;  обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами;  уровень безработицы сельского населения |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2020 - 2025 годах составит 5890363,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а) бюджета Республики Башкортостан - 3226751,8 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 455689,3 тыс. рублей;  2021 год - 521663,5 тыс. рублей;  2022 год - 564146,6 тыс. рублей;  2023 год - 561750,8 тыс. рублей;  2024 год - 561750,8 тыс. рублей;  2025 год - 561750,8 тыс. рублей;  б) федерального бюджета - 1677529,4 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 387831,0 тыс. рублей;  2021 год - 545859,1 тыс. рублей;  2022 год - 743839,3 тыс. рублей;  в) местных бюджетов - 65956,2 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 19416,1 тыс. рублей;  2021 год - 20923,2 тыс. рублей;  2022 год - 25616,9 тыс. рублей;  г) внебюджетных источников - 920126,1 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 186282,0 тыс. рублей;  2021 год - 147246,9 тыс. рублей;  2022 год - 339135,3 тыс. рублей;  2023 год - 82487,3 тыс. рублей;  2024 год - 82487,3 тыс. рублей;  2025 год - 82487,3 тыс. рублей |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сельские территории Республики Башкортостан обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалами, которые при полном, рациональном и эффективном использовании могут обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.

На начало 2019 года сельское население Республики Башкортостан составило 1530141 человек (37,8 процента от общей численности населения региона), сократившись по сравнению с 2013 годом на 50594 человека. Доля сельского населения в общей численности населения республики в 2013 году составляла 38,9 процента.

Сельское население проживает в 54 муниципальных районах Республики Башкортостан, объединивших в свою очередь 4513 сельских населенных пунктов. Плотность населения - 28,34 человека на 1 квадратный километр.

Преобладающая часть сельского населения проживает в сельских поселениях с численностью до 10 тыс. человек. Эти населенные пункты отличаются недостаточно развитыми коммуникационной, транспортной и инженерной инфраструктурами, не имеют соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг, характеризуются высоким уровнем безработицы и бедности.

Сельское хозяйство в большинстве административных районов по-прежнему остается основной сферой приложения труда жителей, вследствие чего сельскую экономику можно характеризовать как моноотраслевую.

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким, увеличивается разрыв между городом и селом по уровню доходов. В 2018 году среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве составила 18074 рубля (45,5 процента средней заработной платы по отраслям экономики).

Реализация государственных мер по обеспечению социального развития села привела к оживлению жилищного строительства и обустройства сельских поселений, улучшению качества образовательных и медицинских услуг. Тем не менее достигнутые результаты не позволили в полной мере решить задачу обеспечения устойчивого развития сельских территорий. Из-за недостаточных объемов строительства и курса на концентрацию сети объектов образования, здравоохранения и культуры в условиях неразвитости дорожной сети, мобильных и дистанционных форм обслуживания снижается доступность для сельского населения образовательных, медицинских, культурных, торговых и бытовых услуг.

Острыми остаются проблемы обеспечения жителей сельских территорий питьевой водой (выбытие водопроводных сетей из-за плохого технического состояния опережает ввод новых в эксплуатацию), а также отсутствия подъездных автомобильных дорог с твердым покрытием к некоторым населенным пунктам.

Основными факторами, сдерживающими развитие сельских территорий, являются следующие:

ограничение доступа жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и неэффективность их использования;

недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан" (далее - государственная программа) охватывает вопросы государственной поддержки процессов обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, благоустройства сельских территорий, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, к объектам производства и переработки продукции в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, а также вопросы оказания содействия сельхозтоваропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, создания для сельского населения благоприятных условий жизнедеятельности, расширения рынка труда и его привлекательности на селе. В части обеспечения доступности для сельского населения объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта предусматриваются проведение их капитального ремонта, создание и обновление их материально-технической базы, а также приобретение специализированного транспорта, в том числе автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов и т.д.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Цель и задачи государственной программы определены в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=A51090758854B99D9132C895D41422DD1B0D951CBD232546F5BAA710607301DC5F8AE1CAC61776064C90F0BC5A9F3AC802B3C599377913B569k1L) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 года N 1332), [Стратегией](consultantplus://offline/ref=A51090758854B99D9132C895D41422DD1A0F9115BD202546F5BAA710607301DC5F8AE1CAC61776074190F0BC5A9F3AC802B3C599377913B569k1L) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 года N 8-р).

Цель государственной программы - создать комфортные условия жизнедеятельности на сельских территориях.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях;

обеспечить рост сельского населения за счет развития инфраструктуры на сельских территориях;

повысить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами, а также обеспечить снижение уровня безработицы сельского населения.

3. СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы предусмотрена в 2020 - 2025 годах без деления на этапы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, в том числе об их значениях, приведены в [приложении N 1](#P443) к ней.

Целевые индикаторы и показатели государственной программы предназначены для оценки степени достижения запланированных результатов ее реализации.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация государственной программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета Республики Башкортостан, федерального бюджета, местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан, внебюджетных источников.

Объем средств федерального бюджета определяется на основании ежегодно заключаемого соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан, в части мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог - между Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Башкортостан о предоставлении средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств бюджету Республики Башкортостан на очередной финансовый год по направлениям государственной поддержки (субсидий) в соответствии с достигнутыми контрольными индикаторами и целевыми показателями.

Порядок определения, доведения средств федерального бюджета и ставок субсидирования по каждому виду субсидий утверждается постановлением Правительства Российской Федерации с учетом уровня софинансирования из региональных бюджетов. Распределение средств федерального бюджета утверждается распоряжением Правительства Российской Федерации.

Дополнительное выделение средств из федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе по отдельным направлениям государственной поддержки.

Объемы средств внебюджетных источников, предусмотренных государственной программой, включают собственные ресурсы сельскохозяйственных товаропроизводителей, кредитные средства и займы.

Внебюджетные средства привлекаются муниципальными заказчиками за счет:

средств инвесторов, организаций, граждан - на разработку проектно-сметной документации;

средств населения (домовладельцев) - на подключение жилых домов к построенным сетям водоснабжения и газоснабжения;

собственных (заемных) средств граждан - в случае предоставления социальных выплат;

средств работодателей - в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов Республики Башкортостан по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения.

Средства местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан и внебюджетных источников определяются ежегодными соглашениями между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан. В части финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог администрации муниципальных районов Республики Башкортостан заключают соглашения с Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий представлено в [приложении N 2](#P674) к государственной программе.

В рамках реализации программных мероприятий, направленных на повышение уровня обустройства села социальной и инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами, первоочередному финансированию подлежат работы на объектах незавершенного строительства, а также на объектах, подлежащих реконструкции и имеющих высокую степень технической строительной готовности.

Софинансирование мероприятий государственной программы за счет средств местных бюджетов осуществляется в рамках соответствующих муниципальных программ. Расходы муниципальных образований Республики Башкортостан на реализацию мероприятий государственной программы установлены в соответствии с выписками из решений о бюджетах муниципальных образований Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов местных бюджетов.

Координация деятельности муниципальных образований Республики Башкортостан для достижения цели и решения задач государственной программы осуществляется в рамках соответствующих соглашений, заключенных между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан.

Правила предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий государственной программы определены в [приложениях N 4](#P4472) - [12](#P7088) к государственной программе.

6. ПЕРЕЧЕНЬ, ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

В состав государственной программы входят следующие подпрограммы:

1) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Республики Башкортостан";

2) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Республики Башкортостан";

3) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Республики Башкортостан".

6.1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем сельского населения

Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители подпрограммы) | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан; администрации муниципальных районов Республики Башкортостан |
| Цель и задача подпрограммы | Цель:  улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях  Задача:  обеспечить удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;  объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2025 годы без деления на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит 3017702,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а) бюджета Республики Башкортостан - 1169250,0 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 197875,0 тыс. рублей;  2021 год - 195875,0 тыс. рублей;  2022 год - 193875,0 тыс. рублей;  2023 год - 193875,0 тыс. рублей;  2024 год - 193875,0 тыс. рублей;  2025 год - 193875,0 тыс. рублей;  б) федерального бюджета - 980255,1 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 239505,8 тыс. рублей;  2021 год - 126533,5 тыс. рублей;  2022 год - 614215,8 тыс. рублей;  в) местных бюджетов - 24753,5 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 8233,1 тыс. рублей;  2021 год - 4410,0 тыс. рублей;  2022 год - 12110,4 тыс. рублей;  г) внебюджетных источников - 843444,3 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 167454,1 тыс. рублей;  2021 год - 127465,0 тыс. рублей;  2022 год - 316913,8 тыс. рублей;  2023 год - 77203,8 тыс. рублей;  2024 год - 77203,8 тыс. рублей;  2025 год - 77203,8 тыс. рублей |

6.1.1. Характеристика текущего состояния в сфере жилищных

условий сельского населения

Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, создания для сельского населения благоприятных условий жизнедеятельности.

Численность сельского населения республики, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (далее - Башкортостанстат), составляет 1,5 млн. человек, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного сельского жителя республики, - 28,6 кв. м.

По данным республиканской автоматизированной информационной системы "Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях", по состоянию на 1 января 2014 года поставлено на учет более 75 тыс. граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предоставления жилого помещения в наем или в собственность, а по состоянию на 1 января 2019 года на аналогичном учете состояли 81,6 тыс. человек. Анализ данных за последние пять лет говорит о ежегодном росте значений этого показателя.

Ежегодно в рамках республиканских жилищных программ жителям Республики Башкортостан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан предоставляется государственная поддержка в обеспечении жилым помещением.

Тем не менее, по данным Башкортостанстата, только 5 - 6% сельских семей из общего числа состоящих на учете ежегодно улучшают свои жилищные условия.

Низкий темп обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обусловлен следующими причинами:

низкий уровень доходов не позволяет гражданам улучшить жилищные условия за счет собственных и заемных средств;

темпы строительства доступного по цене жилья значительно отстают от растущей с каждым годом потребности граждан в таком жилье;

для строительства жилья в необходимом объеме невозможно привлечь доступные источники финансирования ввиду их дефицита.

Существующие темпы жилищного строительства в республике и ежегодно выделяемый объем государственной поддержки недостаточны для удовлетворения имеющейся потребности граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях. При этом на рынке недвижимости сегодня отсутствуют инструменты и механизмы, позволяющие гражданам с невысоким уровнем доходов решить жилищный вопрос.

Несмотря на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования, этот инструмент остается недоступным для большинства граждан в связи с высоким уровнем ежемесячного платежа по ипотечному кредиту по отношению к среднему уровню дохода семьи и с отсутствием возможности оплатить первоначальный взнос за приобретаемое жилое помещение.

Следует признать, что произошедшие в жилищной политике изменения в части внедрения рыночных принципов не оказали положительного влияния на решение социальных задач долгосрочного социально-экономического развития в сфере жилищного обеспечения.

Таким образом, обеспечить доступность жилья для всех категорий граждан и достигнуть соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения невозможно без реализации комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями и возможностями сельского населения.

6.1.2. Цель и задача подпрограммы

Цель подпрограммы - улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующей задачи - обеспечить удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

6.1.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются следующие:

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения.

Достижение плановых значений указанных целевых индикаторов и показателей подпрограммы поможет повысить обеспеченность жильем в расчете на одного сельского жителя.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в [приложении N 1](#P443) к государственной программе.

6.1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

При разработке ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и республиканском уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость соответствующих проблем, а также реальная возможность их решения только при значительной государственной поддержке.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы включает средства бюджета Республики Башкортостан и федерального бюджета, местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан, а также внебюджетных источников. Финансирование по годам реализации подпрограммы в разрезе ее мероприятий представлено в [приложении N 2](#P674) к государственной программе.

Средства федерального бюджета будут предоставляться бюджету Республики Башкортостан на условиях софинансирования его расходов, объемы которого определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан.

Объемы средств местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан определяются ежегодными соглашениями, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан.

Объемы средств внебюджетных источников, предусмотренных подпрограммой, включают собственные средства получателей социальных выплат, средства работодателей, кредитные средства и займы, планируемые на реализацию мероприятий подпрограммы.

Внебюджетные средства привлекаются за счет:

собственных (заемных) средств граждан - в случае предоставления социальных выплат;

средств работодателей - в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов Республики Башкортостан по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения.

Расходы местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан на реализацию мероприятий подпрограммы установлены в соответствии с выписками из решений о бюджетах муниципальных районов Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов местных бюджетов.

6.2. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры

на сельских территориях Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители подпрограммы) | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан;  Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;  Министерство образования и науки Республики Башкортостан;  Министерство культуры Республики Башкортостан;  Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;  Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан;  Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан;  Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;  Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;  администрации муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан |
| Цель и задача подпрограммы | Цель:  обеспечить рост сельского населения за счет развития инфраструктуры на сельских территориях  Задача:  повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях;  ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях;  количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки;  количество реализованных проектов компактной жилищной застройки на сельских территориях;  ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий;  количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);  ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на сельских территориях |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2025 годы без деления на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит 2795506,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а) бюджета Республики Башкортостан - 2051365,2 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 2571 15,3 тыс. рублей;  2021 год - 325000,1 тыс. рублей;  2022 год - 369109,3 тыс. рублей;  2023 год - 366713,5 тыс. рублей;  2024 год - 366713,5 тыс. рублей;  2025 год - 366713,5 тыс. рублей;  б) федерального бюджета - 680264,7 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 143198,8 тыс. рублей;  2021 год - 413544,4 тыс. рублей;  2022 год - 123521,5 тыс. рублей;  в) местных бюджетов - 41202,7 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 11183,0 тыс. рублей;  2021 год - 16513,2 тыс. рублей;  2022 год - 13506,5 тыс. рублей;  г) внебюджетных источников - 22673,9 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 5235,3 тыс. рублей;  2021 год - 4452,9 тыс. рублей;  2022 год - 5271,5 тыс. рублей;  2023 год - 2571,4 тыс. рублей;  2024 год - 2571,4 тыс. рублей;  2025 год - 2571,4 тыс. рублей |

6.2.1. Характеристика текущего состояния развития социальной

и инженерной инфраструктуры на сельских территориях

Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок под компактную комплексную застройку на сельских территориях, благоустройства сельских территорий, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки продукции в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях.

По данным Башкортостанстата, на 1 января 2018 года уровень оборудования жилищного фонда в сельской местности составлял:

всеми видами благоустройства - 39,0% (в городе - 88,8%);

централизованной канализацией - 38,5%;

централизованным водоснабжением - 60,7%;

централизованным газоснабжением - 85,1%.

Не обеспеченными централизованным водоснабжением остаются 2684 сельских населенных пункта, не газифицированными - 1613.

На территориях всех муниципальных районов Республики Башкортостан на начало 2019 года были организованы и действовали 2071 фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП), из них 167 находились в аварийном состоянии или в приспособленных помещениях. Количество ФАПов по сравнению с 2013 годом в 2019 году снизилось на 74 единицы. Обеспеченность ФАПами на 10 тыс. человек в Республике Башкортостан в 2,2 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации, и в 2017 году составила 5,1.

Для обеспечения нормативной потребности сельских населенных пунктов необходимо построить 48 школ на 9475 ученических мест, 45 детских садов на 4090 мест, 69 сельских клубов, 37 физкультурно-оздоровительных комплексов, отремонтировать более 11 тыс. сельских дорог. Кроме того, 317 деревень не имеют подъездных дорог с твердым покрытием, более половины сельского населения республики лишены скоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Состояние существующих социальной, инженерной и транспортной инфраструктур характеризуется низким качеством объектов, их несоответствием современным потребностям, снижением объемов капитальных вложений в создание новых объектов, а также необходимостью замены устаревшего оборудования.

Эффективная реализация подпрограммы позволит ввести на сельских территориях километры распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам, в том числе к объектам производства и переработки продукции, реализовать проекты комплексной и компактной жилищной застройки, благоустройства и комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

6.2.2. Цель и задача подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечить рост сельского населения за счет развития инфраструктуры на сельских территориях.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования.

6.2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются следующие:

ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях;

ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях;

количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки;

количество реализованных проектов компактной жилищной застройки на сельских территориях;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);

ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на сельских территориях.

Достижение плановых значений указанных целевых индикаторов и показателей подпрограммы помогут повысить долю сельского населения в общей численности населения республики.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в [приложении N 1](#P443) к государственной программе.

6.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан, а также внебюджетных источников. Финансирование по годам реализации подпрограммы в разрезе ее мероприятий представлено в [приложении N 2](#P674) к государственной программе.

Средства федерального бюджета будут предоставляться бюджету Республики Башкортостан на условиях софинансирования его расходов, объемы которого определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан; в части мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог - между Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Башкортостан.

Объемы средств местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан определяются ежегодными соглашениями, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан. По объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог администрации муниципальных районов Республики Башкортостан заключают соглашения с Государственным комитетом Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

В рамках реализации подпрограммных мероприятий, направленных на повышение уровня обустройства села социальной и инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами, первоочередному финансированию подлежат работы на объектах незавершенного строительства, а также на объектах, подлежащих реконструкции и имеющих высокую степень технической строительной готовности.

Объемы средств внебюджетных источников, предусмотренных подпрограммой, включают собственные ресурсы сельскохозяйственных товаропроизводителей, кредитные средства и займы.

Внебюджетные средства привлекаются муниципальными заказчиками за счет:

средств инвесторов, организаций, граждан - на разработку проектно-сметной документации;

средств населения (домовладельцев) - на подключение жилых домов к построенным сетям водо- и газоснабжения;

собственных (заемных) средств граждан - в случае предоставления социальных выплат;

средств работодателей - в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов Республики Башкортостан по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма жилого помещения.

Средства местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан и внебюджетных источников определяются ежегодными соглашениями между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан.

Расходы местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан на реализацию мероприятий подпрограммы установлены в соответствии с выписками из решений о бюджетах муниципальных районов Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов местных бюджетов.

6.3. Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового

потенциала) на сельских территориях Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы (соисполнители подпрограммы) | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан; администрации муниципальных районов Республики Башкортостан |
| Цели и задача подпрограммы | Цели:  повысить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами;  обеспечить снижение уровня безработицы сельского населения  Задача:  привлечь кадры на село |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;  численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2025 годы без деления на этапы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2020 - 2025 годах составит 77154,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а) бюджета Республики Башкортостан - 6136,6 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 699,0 тыс. рублей;  2021 год - 788,4 тыс. рублей;  2022 год - 1162,3 тыс. рублей;  2023 год - 1162,3 тыс. рублей;  2024 год - 1162,3 тыс. рублей;  2025 год - 1162,3 тыс. рублей;  б) федерального бюджета - 17009,6 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 5126,4 тыс. рублей;  2021 год - 5781,2 тыс. рублей;  2022 год - 6102,0 тыс. рублей;  в) внебюджетных источников - 54007,9 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год - 13592,6 тыс. рублей;  2021 год - 15329,0 тыс. рублей;  2022 год - 16950,0 тыс. рублей;  2023 год - 2712, 1 тыс. рублей;  2024 год - 2712, 1 тыс. рублей;  2025 год - 2712, 1 тыс. рублей |

6.3.1. Характеристика текущего состояния развития рынка

труда (кадрового потенциала) на сельских территориях

Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан - это крупный социально значимый сектор региональной экономики; сельское хозяйство составляет восьмую часть валового регионального продукта. Потребительский рынок республики более чем на 70% формируется за счет продовольствия и товаров, производимых из сельскохозяйственного сырья. Агропромышленный комплекс является базой для развития многих отраслей промышленности и сферы услуг.

В этих условиях возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, способных к освоению современных эффективных технологий.

В настоящее время сельское хозяйство, как никакая другая отрасль, слабо укомплектовано специалистами, а потому одна из важнейших позиций отрасли, требующая внимания, - кадровая составляющая аграрного кластера. В основе ее должна находиться качественная подготовка квалифицированных кадров соответствующих уровня и профиля, конкурентных на рынке труда и способных обеспечить оптимальное ведение агропромышленного комплекса.

Сегодня на аграрном рынке труда задействовано 72 тыс. человек, что на 28% меньше, чем в 2009 году. Ежегодно численность работников агропромышленного комплекса республики сокращается на 4 - 5%.

Кроме того, отмечается неукомплектованность штатных должностей. Кадровый дефицит сельскохозяйственных специалистов составляет 2150 тыс. человек, в том числе руководителей и специалистов - 30%, рабочих - 70%.

Удельный вес молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет всего 6%.

В результате опроса, проведенного среди студентов старших курсов ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный университет" и ГБПОУ "Дуванский многопрофильный колледж", было установлено, что каждый пятый студент (21%) готов ехать работать в село после окончания образовательной организации. Так, около 50% студентов, выразивших готовность "стать ближе к земле", привлекает преемственность поколений и размеренный ритм жизни; 25% опрошенных хотят получить в сельской местности практический опыт работы, а каждый десятый респондент опасается, что не сможет найти работу в городе.

В то же время 70% студентов после окончания образовательной организации аграрного профиля не готовы работать в сельской местности, из них 52% уверены, что на селе нет карьерных и профессиональных перспектив, а каждый пятый опрошенный считает, что в сельской местности низкие зарплаты. 13% проанкетированных будущих выпускников откажутся от трудоустройства в сельской местности, потому что считают, что там плохие условия жизни.

Побудить нынешних студентов трудоустроиться и проживать в сельской местности могли бы достойные зарплаты (21% из тех, кто сейчас не готов, согласился бы поехать в село ради хорошего дохода) и хорошая работа (14% из отказывающихся готовы изменить свое мнение о трудоустройстве и реализации своих компетенций в сельскохозяйственных организациях ради достойной работы). Для 4% студентов решающим фактором станет предоставление жилья.

Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки в деле обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, ликвидирования их нехватки, снижения уровня безработицы, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи. Реализация подпрограммы позволит создать в отрасли высококвалифицированный кадровый потенциал.

6.3.2. Цели и задача подпрограммы

Подпрограмма разработана для достижения следующих целей:

повысить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами;

обеспечить снижение уровня безработицы сельского населения.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующей задачи - привлечь кадры на село.

6.3.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются следующие:

численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего - образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;

численность студентов, обучающихся в "федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики.

Достижение плановых значений указанных целевых индикаторов и показателей подпрограммы помогут повысить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами, а также обеспечить снижение уровня безработицы сельского населения.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в [приложении N 1](#P443) к государственной программе.

6.3.4. Финансовое и ресурсное обеспечение подпрограммы

При разработке ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и республиканском уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость указанных проблем, а также реальная возможность их решения только при значительной государственной поддержке.

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы включает средства бюджета Республики Башкортостан и федерального бюджета.

Средства федерального бюджета будут предоставляться бюджету Республики Башкортостан на условиях софинансирования его расходов, объемы которого определяются в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан.

Объемы средств местных бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан определяются ежегодными соглашениями, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан и администрациями муниципальных районов Республики Башкортостан.

7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о реализации программных мероприятий, а также об их финансовом обеспечении в разбивке по подпрограммам и годам реализации государственной программы (основным мероприятиям, мероприятиям) представлена в [приложении N 2](#P674) к ней.

Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Башкортостан в рамках данной государственной программы не осуществляются.

Государственная программа не предусматривает применения мер государственного регулирования, исполнения публичных нормативных обязательств, участия внебюджетных фондов и государственных корпораций.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=A51090758854B99D9132D698C2787DD41805CE19BD232F10ADE7A1473F2307891FCAE79F85537B06489BA4EC1DC1639845F8C8992A6513B68FA7DD456EkEL) оценки эффективности реализации государственных программ Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2015 года N 111 (с последующими изменениями).

Приложение N 1

к государственной программе

"Комплексное развитие

сельских территорий

Республики Башкортостан"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы (2019 год) | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы | | | | | | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы, источник информации |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан" | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность жильем в расчете на одного сельского жителя, кв. м | 28,5 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | О = (S / P) x 100%, где:  О - обеспеченность жильем в расчете на одного сельского жителя;  S - общее количество благоустроенного жилья в сельской местности;  Р - общее количество сельских жителей (источник данных - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики но Республике Башкортостан (далее - Башкортостанстат) |
| 2 | Доля сельского населения в общей численности населения Республики Башкортостан, проценты | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,9 | 37,9 | ДСН = (СНРБ / ОНРБ) x 100%, где:  ДСН - доля сельского населения в общей численности населения Республики Башкортостан;  СНРБ - численность сельского населения Республики Башкортостан;  ОНРБ - общая численность населения Республики Башкортостан  (источник данных - Башкортостанстат) |
| 3 | Обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами, проценты | 86,3 | 86,3 | 86,7 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | J = (ФРРБ / КШРБ) x 100%, где:  J - обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами;  ФРРБ - количество работников сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Башкортостан;  КШРБ - количество штатных единиц сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Башкортостан  (источник данных - ведомственная информация) |
| 4 | Уровень безработицы сельского населения, проценты | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | J = (ТНРБ / БНРБ) x 100%, где:  J - уровень безработицы сельского населения;  ТНРБ - численность трудоспособного сельского населения;  БНРБ - численность безработного сельского населения  (источник данных - Башкортостанстат) |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Республики Башкортостан" | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, тыс. кв. м | - | 20,4 | 15,1 | 36,2 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 1.2 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, тыс. кв. м | - | 2,3 | 1,2 | 3,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 2. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Республики Башкортостан" | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях, км | - | 24,6 | 26,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 2.2 | Ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях, км | - | 41,7 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 2.3 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, и которых реализованы проекты комплексной застройки, ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 2.4 | Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки на сельских территориях, ед. | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 2.5 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, км | - | 14,1 | 12,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
| 2.6 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед. | - | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 2.7 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), ед. | - | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 2.8 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на сельских территориях, ед. |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 3. Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Республики Башкортостан" | | | | | | | | | |
| 3.1 | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, чел. | - | 501 | 466 | 510 | 82 | 82 | 82 | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |
| 3.2 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, чел. | - | 286 | 306 | 317 | 51 | 51 | 51 | прямой подсчет показателя  (источник данных - ведомственная информация) |

Приложение N 2

к государственной программе

"Комплексное развитие

сельских территорий

Республики Башкортостан"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ К ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель (соисполнители) государственной программы | Источник финансового обеспечения государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | | | | | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей  (с одним десятичным знаком после запятой) | | | | | | | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) |
| Всего | в том числе по годам: | | | | | |
| Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Республики Башкортостан" | Всего по государственной программе,  в том числе: | | x | x | x | x | x | 5890363,5 | 1049218,4 | 1235692,7 | 1672738,1 | 644238,1 | 644238,1 | 644238,1 | 2020 - 2025 | 1 - 4 | 1.1 - 3.2 | x | x |
| бюджет Республики Башкортостан | | 882 | x | x | x | x | 3226751,8 | 455689,3 | 521663,5 | 564146,6 | 561750,8 | 561750,8 | 561750,8 |
| федеральный бюджет | | x | x | x | x | 1677529,4 | 387831,0 | 545859,1 | 743839,3 | - | - | - |
| местные бюджеты | | x | x | x | x | x | 65956,2 | 19416,1 | 20923,2 | 25616,9 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | x | x | x | x | x | 920126,1 | 186282,0 | 147246,9 | 339135,3 | 82487,3 | 82487,3 | 82487,3 |
| 1 | Подпрограмма "Создание условие для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Республики Башкортостан" | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 3017702,9 | 613068,0 | 454283,5 | 1137115,0 | 271078,8 | 271078,8 | 271078,8 | 2020 - 2025 | 1 | 1.1 - 1.2 | x | x |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 1169250,0 | 197875,0 | 195875,0 | 193875,0 | 193875,0 | 193875,0 | 193875,0 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 980255,1 | 239505,8 | 126533,5 | 614215,8 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 24753,5 | 8233,1 | 4410,0 | 12110,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| вне бюджетные источники | x | x | x | x | x | 843444,3 | 167454,1 | 127465,0 | 316913,8 | 77203,8 | 77203,8 | 77203,8 |
|  | Цель подпрограммы - улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельских территориях | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы - обеспечить удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Поддержка граждан в целях строительства (приобретения) жилья на сельских территориях" | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 3017702,9 | 613068,0 | 454283,5 | 1137115,0 | 271078,8 | 271078,8 | 271078,8 | 2020 - 2025 | 1 | 1.1 - 1.2 | x | x |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 1169250,0 | 197875,0 | 195875,0 | 193875,0 | 143875,0 | 193875,0 | 193875,0 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 980255,1 | 239505,8 | 126533,5 | 614215,8 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 24753,5 | 8233,1 | 4410,0 | 12110,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 843444,3 | 167454,1 | 127465,0 | 316913,8 | 77203,8 | 77203,8 | 77203,8 |
| 1.1.1 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 2704735,0 | 530736,7 | 410183,3 | 1016011,3 | 249267,9 | 249267,9 | 249267,9 | 2020 - 2025 | 1 | 1.1 | количество граждан, улучшивших жилищные условия в сельской местности, чел. | 2020 - 255;  2021 - 188;  2022 - 452;  2023 - 124;  2024 - 124;  2025 - 124 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 1052325,0 | 178087,5 | 176287,5 | 174487,5 | 174487,5 | 174487,5 | 174487,5 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 840989,4 | 193428,2 | 110840,8 | 536720,4 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 811420,6 | 159221,0 | 123055,0 | 304803,4 | 74780,4 | 74780,4 | 74780,4 |
| 1.1.2 | Строительство жилья с последующим предоставлением гражданам, проживающим на сельских территориях, по договорам найма жилого помещения | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 312967,9 | 82331,3 | 44100,2 | 121103,7 | 21810,9 | 21810,9 | 21810,9 | 2020 - 2025 | 1 | 1.2 | количество граждан, получивших жилье по договорам найма жилого помещения, чел. | 2020 - 28;  2021 - 15;  2022 - 40;  2023 - 8;  2024 - 8;  2025 - 8 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 116925,0 | 19787,5 | 19587,5 | 19387,5 | 19387,5 | 19387,5 | 19387,5 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 139265,7 | 46077,6 | 15692,7 | 77495,4 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 24753,5 | 8233,1 | 4410,0 | 12110,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 32023,7 | 8233,1 | 4410,0 | 12110,4 | 2423,4 | 2423,4 | 2423,4 |
| 2 | Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Республики Башкортостан" | Минсельхоз РБ;  Минздрав РБ;  Минобразования РБ;  Минкультуры РБ;  Минспорт РБ;  МЖКХ РБ;  Минэкологии РБ;  Минцифразвития РБ;  Гостранс РБ;  Госстрой РБ;  администрации МР и ГО РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 2795506,5 | 416732,4 | 759510,6 | 511408,8 | 369284,9 | 369284,9 | 369284,9 | 2020 - 2025 | 2 | 2.1 - 2.8 | x | x |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 2051365,2 | 257115,3 | 325000,1 | 369109,3 | 366713,5 | 366713,5 | 366713,5 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 680264,7 | 143198,8 | 413544,4 | 123521,5 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 41202,7 | 11183,0 | 16513,2 | 13506,5 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 22673,9 | 5235,3 | 4452,9 | 5271,5 | 2571,4 | 2571,4 | 2571,4 |
|  | Цель подпрограммы - обеспечить рост сельского населения за счет развития инфраструктуры на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи подпрограммы - повысить уровень комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Комплексное развитие инфраструктуры на сельских территориях | Минсельхоз РБ;  Минздрав РБ;  Минобразования РБ;  Минкультуры РБ;  Минспорт РБ;  МЖКХ РБ;  Минэкологии РБ;  Минцифразвития РБ;  Гостранс РБ;  Госстрой РБ;  администрации МР и ГО РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 2795506,5 | 416732,4 | 759510,6 | 511408,8 | 369284,9 | 369284,9 | 369284,9, | 2020 - 2025 | 2 | 2.1 - 2.8 | x | x |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 2051365,2 | 257115,3 | 325000,1 | 369109,3 | 366713,5 | 366713,5 | 366713,5 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 680264,7 | 143198,8 | 413544,4 | 123521,5 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 41202,7 | 11183,0 | 16513,2 | 13506,5 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 22673,9 | 5235,3 | 4452,9 | 5271,5 | 2571,4 | 2571,4 | 2571,4 |
| 2.1.1 | Развитие газификации на сельских территориях | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 421389,0 | 40898,5 | 119695,2 | 66646,7 | 64716,2 | 64716,2 | 64716,2 | 2020 - 2025 | 2 | 2.1 | количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых построены (реконструированы) уличные газопроводы, ед. | 2020 - 8;  2021 - 10;  2022 - 8;  2023 - 8;  2024 - 8;  2025 - 8 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 334045,6 | 25180,8 | 50000,0 | 64716,2 | 64716,2 | 64716,2 | 64716,2 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 81733,0 | 14894,1 | 66838,9 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 5610,4 | 823,6 | 2856,3 | 1930,5 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Развитие водоснабжения на сельских территориях | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 902292,0 | 133658,0 | 244817,8 | 132592,8 | 130407,8 | 130407,8 | 130407,8 | 2020 - 2025 | 2 | 2.2 | количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых построены (реконструированы) уличные водопроводы, ед. | 2020 - 9;  2021 - 12;  2022 - 9;  2023 - 9;  2024 - 9;  2025 - 9 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 789565,6 | 117934,4 | 150000,0 | 130407,8 | 130407,8 | 130407,8 | 130407,8 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 104487,2 | 13618,7 | 90868,5 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 8239,2 | 2104,9 | 3949,3 | 2185,0 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Развитие комплексной компактной застройки на сельских территориях | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 314752,4 | 58770,0 | 255982,4 | - | - | - | - | 2020 - 2021 | 2 | 2.3 | количество объектов инженерного обустройства на сельских территориях, ед. | 2020 - 2;  2021 - 2 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 58705,3 | 28448,2 | 30257,1 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 251325,8 | 29440,2 | 221885,6 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 4721,3 | 881,6 | 3839,7 | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 990231,9 | 142503,7 | 94329,3 | 274630,4 | 159589,5 | 159589,5 | 159589,5 | 2020 - 2025 | 2 | 2.4 | количество земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов, к которым будет подведена инженерная инфраструктура, ед. | 2020 - 40;  2021 - 40;  2022 - 40;  2023 - 40;  2024 - 40;  2025 - 40 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 779652,9 | 71551,9 | 69743,0 | 159589,5 | 159589,5 | 159589,5 | 159589,5 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 202906,9 | 68814,2 | 23171,3 | 110921,4 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 7672,1 | 2137,6 | 1415,0 | 4119,5 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Строительство автомобильных дорог на сельских территориях | Гостранс РБ;  Минсельхоз РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2020 - 2025 | 2 | 2.5 | количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых построены автомобильные дороги, ед. | 2020 - 4;  2021 - 5;  2022 - 2;  2023 - 2;  2024 - 2;  2025 - 2 |
| бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 143445,4 | 34902,2 | 29685,9 | 35143,1 | 14571,4 | 14571,4 | 14571,4 | 2020 - 2025 | 2 | 2.6 | площадь благоустроенных сельских территорий, кв. м | 2020 - 88,0;  2021 - 70.4;  2022 - 88,0;  2023 - 36,0;  2024 - 36,0;  2025 - 36,0 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 66000,0 | 8000,0 | 10000.0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 39811,8 | 16431,6 | 10780,1 | 12600,1 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 14959,7 | 5235,3 | 4452,9 | 5271,5 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 22673,9 | 5235,3 | 4452,9 | 5271,5 | 2571,4 | 2571,4 | 2571,4 |
| 2.1.7 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Минсельхоз РБ;  Минздрав РБ;  Минобразования РБ;  Минкультуры РБ;  Минспорт РБ;  МЖКХ РБ;  Минэкологии РБ;  Мининфроразвития РБ;  Гостранс РБ;  Госстрой РБ;  администрации МР и ГО РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2020 - 2025 | 2 | 2.7 | доля муниципальных районов Республики Башкортостан, в которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий, в общей численности муниципальных районов Республики Башкортостан, проценты | 2020 - 9,25;  2021 - 9,25;  2022 - 9,25;  2023 - 1,85;  2024 - 1,85;  2025 - 1,85 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8 | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на сельских территориях | Минсельхоз РБ;  Минздрав РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 23395,8 | 6000,0 | 15000,0 |  | - | - | - | 2020 - 2021 | 2 | 2.8 | численность сельского населения, обеспеченного первичной медико-санитарной помощью, чел. | 2020 - 200;  2021 - 200;  2022 - 100 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 23395,8 | 6000,0 | 15000,0 | 2395,8 | - | - | - |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Республики Башкортостан" | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 77154,1 | 19418,0 | 21898,6 | 24214,3 | 3874,4 | 3874,4 | 3874,4 | 2020 - 2025 | 3, 4 | 3.1 - 3.2 | x | x |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 6136,6 | 699,0 | 788,4 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 17009,6 | 5126,4 | 5781,2 | 6102,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 54007,9 | 13592,6 | 15329,0 | 16950,0 | 2712,1 | 2712,1 | 2712,1 |
|  | Цели подпрограммы:  повысить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными кадрами;  обеспечить снижение уровня безработицы сельского населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы - привлечь кадры на село | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения" | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 77154,1 | 19418,0 | 21898,6 | 24214,3 | 3874,4 | 3874,4 | 3874,4 | 2020 - 2025 | 3, 4 | 3.1 - 3.2 | x | x |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 6136,6 | 699,0 | 788.4 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 | 1162,3 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 17009,6 | 5126,4 | 5781,2 | 6102,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 54007,9 | 13592,6 | 15329,0 | 16950,0 | 2712,1 | 2712,1 | 2712,1 |
| 3.1.1 | Осуществление возмещения части понесенных затрат по заключенным с работниками ученическим договорам | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 40158,4 | 10917,7 | 11549,3 | 11953,3 | 1912,7 | 1912,7 | 1912,7 | 2020 - 2025 | 3, 4 | 3.1 | численность сельскохозяйственных товаропроизводителей, направляющих работников на обучение в федеральные государственные образовательные организации высшего образования, подведомственные Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | 2020 - 92;  2021 - 94;  2022 - 97;  2023 - 100;  2024 - 103;  2025 - 106 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 3104,0 | 393,0 | 415,8 | 573,8 | 573,8 | 573,8 | 573,8 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 8943,5 | 2882,3 | 3049,0 | 3012,2 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 28110,9 | 7642,4 | 8084,5 | 8367,3 | 1338,9 | 1338,9 | 1338,9 |
| 3.1.2 | Осуществление возмещения части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики | Минсельхоз РБ;  администрации МР РБ | Итого,  в том числе: | x | x | x | x | x | 36995,7 | 8500,3 | 10349,3 | 12261,0 | 1901,7 | 1961,7 | 1961,7 | 2020 - 2025 | 3, 4 | 3.2 | численность сельскохозяйственных товаропроизводителей, принимающих на оплачиваемую производственную практику студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации | 2020 - 76;  2021 - 86;  2022 - 83;  2023 - 14;  2024 - 14;  2025 - 14 |
| бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 3032,6 | 306,0 | 372,6 | 588,5 | 588,5 | 588,5 | 588,5 |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | 8066,1 | 2244,1 | 2732,2 | 3089,8 | - | - | - |
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 25897,0 | 5950,2 | 7244,5 | 8582,7 | 1373,2 | 1373,2 | 1373,2 |

Список использованных сокращений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| администрации МР и ГО РБ | - | администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан |
| Госстрой РБ | - | Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре |
| Гостранс РБ | - | Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству |
| МЖКХ РБ | - | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан |
| Минздрав РБ | - | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан |
| Минкультуры РБ | - | Министерство культуры Республики Башкортостан |
| Минобразования РБ | - | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
| Минсельхоз РБ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан |
| Минспорт РБ | - | Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан |
| Минцифроразвития РБ | - | Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан |
| Минэкологии РБ | - | Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан |

Приложение N 3

к государственной программе

"Комплексное развитие

сельских территорий

Республики Башкортостан"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и местонахождение объекта | Ввод мощности объекта в соответствующих единицах измерения | Сроки строительства объекта, ввод в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. рублей | Источник финансового обеспечения государственной программы | Объемы финансового обеспечения государственной программы, тыс. рублей | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации государственной программы: | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по развитию комплексной компактной застройки в сельской местности | x | x | x | бюджет РБ | 58705,3 | 28448,2 | 30257,1 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 251325,8 | 29440,2 | 221885,6 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 4721,3 | 881,6 | 3839,7 | - | - | - | - |
| 1.1 | Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона "Молодежный" с. Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан | I проект | 2020 - 2021 | 285600,2 | бюджет РБ | 40759,6 | 10502,5 | 30257,1 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 240556,6 | 18671,0 | 221885,6 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 4284,0 | 444,3 | 3839,7 | - | - | - | - |
| 1.2 | Комплексная компактная застройка и благоустройство квартала "Италмаз" с. Шулек муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан | I проект | 2019 - 2020 | 17083,1 | бюджет РБ | 6057,7 | 6057,7 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 10769,2 | 10769,2 | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 256,2 | 256,2 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Комплексная компактная застройка и благоустройство с. Дуслык сельского поселения Гафурийский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (подъездные дороги) | I проект | 2020 | 12069,1 | бюджет РБ | 11888,0 | 11888,0 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 181,1 | 181,1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по строительству распределительных газовых сетей в населенных пунктах | x | x | x | бюджет РБ | 139897,0 | 25180,8 | 50000,0 | 64716,2 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 81733,0 | 14894,1 | 66838,9 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 5610,4 | 823,6 | 2856,3 | 1930,5 | - | - | - |
| 2.1 | Внутрипоселковый газопровод д. Бильгиш муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан | 6,527 км | 2020 - 2021 | 11263,8 | бюджет РБ | 3600,2 | 2000,0 | 1600,2 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 7400,6 | 1000,0 | 6400,6 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 263,0 | 141,2 | 121,8 | - | - | - | - |
| 2.2 | Строительство межпоселкового газопровода до д. Каран муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан | 6,075 км | 2022 | 11467,3 | бюджет РБ | 11003,2 | - | - | 11003,2 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 464,1 | - | - | 464,1 | - | - | - |
| 2.3 | Газопровод по ул. Мира, ул. С.Юлаева, ул. К.Маркса, ул. 21 Века, ул. 1 Мая в с. Акмурун муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан | 5,847 км | 2021 | 14964,0 | бюджет РБ | 4812,3 | - | 4812,3 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 9664,0 | - | 9664,0 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 487,7 | - | 487,7 | - | - | - | - |
| 2.4 | Строительство сетей газоснабжения с. Старый Буздяк муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан | 4,224 км | 2020 - 2021 | 10303,3 | бюджет РБ | 3429,7 | 2000,0 | 1429,7 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 6719,0 | 1000,0 | 5719,0 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 154,6 | 45,7 | 108,9 | - | - | - | - |
| 2.5 | Строительство распределительного газопровода по ул. Заречной с. Нижнесикиязово муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | 0,507 км | 2020 | 525,7 | бюджет РБ | 428,0 | 428,0 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 97,7 | 97,7 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Строительство распределительных сетей газопровода в д. Сабырово муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан | 7,012 км | 2019 - 2020 | 8898,5 | бюджет РБ | 5259,0 | 5259,0 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 3506,0 | 3506,0 | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 133,5 | 133,5 | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Строительство распределительных сетей газопровода в д. Сидоровка муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан | 2,757 км | 2021 | 3636,4 | бюджет РБ | 3535,0 |  | 3535,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 101,4 | - | 101,4 | - | - | - | - |
| 2.8 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Дорожной в с. Груздевка муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан | 1,292 км | 2022 | 1021,0 | бюджет РБ | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 21,0 | - | - | 21,0 | - | - | - |
| 2.9 | Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне "Новый" с. Ишеево СП Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 5,0 км | 2022 | 3248,8 | бюджет РБ | 3200,0 | - | - | 3200,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 48,8 | - | - | 48,8 | - | - | - |
| 2.10 | Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне "Молодежный" с. Ктнзебулатово СП Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 2,43 км | 2022 | 1579,0 | бюджет РБ | 1555,2 | - | - | 1555,2 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 23,8 | - | - | 23,8 | - | - | - |
| 2.11 | Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне "Северо-Западный" с. Петровское сельского поселения Петровский сельсовет МР Ишимбайский район Республики Башкортостан | 5,2 км | 2022 | 3248,8 | бюджет РБ | 3200,0 | - | - | 3200,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 48,8 | - | - | 48,8 | - | - | - |
| 2.12 | Строительство распределительных газовых сетей газоснабжения д. Новоянсаитово муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан | 5,094 км | 2021 | 7365,2 | бюджет РБ | 7221,9 | - | 7221,9 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 143,3 | - | 143,3 | - | - | - | - |
| 2.13 | Газоснабжение д. Байки-Юнусово муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан | 0,514 км | 2021 | 801,3 | бюджет РБ | 749,0 | - | 749,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 52,3 | - | 52,3 | - | - | - | - |
| 2.14 | Газопровод низкого давления по ул. Южной и ул. Полевой д. Улукулево муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | 9,232 км | 2021 | 8778,5 | бюджет РБ | 3489,0 | - | 3489,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 289,5 | - | 289,5 | - | - | - | - |
| 2.15 | Строительство газопровода для газоснабжения жилых домов по ул. Колхозной в д. Новая Бура муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан | 1,6875 км | 2021 | 8648,7 | бюджет РБ | 8306,5 | - | 8306,5 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 342,2 | - | 342,2 | - | - | - | - |
| 2.16 | Внутрипоселковые газопроводы низкого давления по улицам с. Султанаево сельского поселения Старогумеровский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан | 2,645 км | 2022 | 6359,6 | бюджет РБ | 6164,0 | - | - | 6464,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 195,6 | - | - | 195,6 | - | - | - |
| 2.17 | Газоснабжение с. Среднее Бабаларово муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 4,56 км | 2022 | 5290,7 | бюджет РБ | 5110,0 | - | - | 5110,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 180,7 | - | - | 180,7 | - | - | - |
| 2.18 | Строительство сетей газоснабжения микрорайона "Южный" с. Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан | 20,729 км | 2019 - 2020 | 17182,8 | бюджет РБ | 10154,7 | 10154,7 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 6769,8 | 6769,8 | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 258,3 | 258,3 | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Строительство сетей газоснабжения по ул. Горной в с. Канбеково муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан | 1,43 км | 2021 | 2968,2 | бюджет РБ | 2886,0 | - | 2886,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 82,2 | - | 82,2 | - | - | - | - |
| 2.20 | Газоснабжение д. Климовка муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 6,326 км | 2022 | 6704,2 | бюджет РБ | 6503,5 |  |  | 6503,5 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 200,7 |  |  | 200,7 | - | - | - |
| 2.21 | Газоснабжение улиц: Цветочная, Весенняя, 50 лет Победы, Полевая, Береговая, Кольцевая, Спортивная с. Наумовка муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан | 4,3545 км | 2022 | 6826,9 | бюджет РБ | 6524,4 | - | - | 6524,4 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 302,5 | - | - | 302,5 | - | - | - |
| 2.22 | Расширение системы газоснабжения с. Япрыково муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан | 2,1285 км | 2021 | 5258,2 | бюджет РБ | 4956,5 | - | 4956,5 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 301,7 | - | 301,7 | - | - | - | - |
| 2.23 | Распределительные газопроводы для газоснабжения жилых домов улиц: Кольцевая, Степная, Урожайная, Николаева, Спортивная, Магистральная, Энтузиастов, Аграрная - в с. Чекмагуш, улицы Солнечная в с. Старокалмашево муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан | 8,738 км | 2020 - 2021 | 17515,4 | бюджет РБ | 4901,6 | 2063,8 | 2837,8 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 12351,0 | 1000,0 | 11351,0 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 262,8 | 46,7 | 216,1 | - | - | - | - |
| 2.24 | Газоснабжение с. Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан | 19,667 км | 2020 - 2022 | 63384,1 | бюджет РБ | 31907,3 | 3275,3 | 8176,1 | 20455,9 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 30322,6 | 1618,3 | 28704,3 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 1154,2 | 100,5 | 609,2 | 444,5 | - | - | - |
| 3 | Осуществление мероприятий по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения | x | x | x | бюджет РБ | 23395,8 | 6000,0 | 15000,0 | 2395,8 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Фельдешерско-акушерский пункт в с. Кубияз муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан | 1 ед. | 2021 | 3419,6 | бюджет РБ | 3419,6 | - | 3419,6 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Уразаево муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан | 1 ед. | 2021 - 2022 | 4755,0 | бюджет РБ | 4755,0 | - | 2359,2 | 2395,8 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Арибашево муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан | 1 ед. | 2021 | 3554,3 | бюджет РБ | 3554,3 | - | 3554,3 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Камчалытамак муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | 1 ед. | 2020 | 3827,7 | бюджет РБ | 3827,7 | 3827,7 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кожай-Семеновка муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан | 1 ед. | 2021 | 3939,2 | бюджет РБ | 3939,2 | - | 3939,2 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Папановка муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | 1 ед. | 2020 - 2021 | 3900,0 | бюджет РБ | 3900,0 | 2172,34 | 1727,7 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения | x | x | x | бюджет РБ | 398342,2 | 117934,4 | 150000,0 | 130407,8 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 104487,0 | 13618,7 | 90868,3 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 8239,2 | 2104,9 | 3949,3 | 2185,0 | - | - | - |
| 4.1 | Водоснабжение в микрорайоне "Восточный-2" с. Аскарово муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан | 18,3 км | 2021 - 2022 | 64467,1 | бюджет РБ | 63500,0 |  | 3200,0 | 31500,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 967,1 | - | 487,4 | 479,7 | - | - | - |
| 4.2 | Водопроводная сеть водонапорной насосной станции второго подъема по ул. Переездной вдоль автодороги Шафраново - Чишмы по ул. Высоковольтной до ул. Зеленой в с. Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан | 2,822 км | 2021 | 7486,3 | бюджет РБ | 7373,9 | - | 7373,9 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 112,4 | - | 112,4 | - | - | - | - |
| 4.3 | Строительство водопроводных сетей в с. Благовещенка муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан | 18,0 км | 2021 - 2022 | 59319,1 | бюджет РБ | 58229,0 | - | 29500,0 | 28729,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 1090,1 | - | 590,1 | 500,0 | - | - | - |
| 4.4 | Водоснабжение д. Ахманово муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан | 11,579 км | 2020 - 2021 | 47970,2 | бюджет РБ | 23483,5 | 4996,6 | 18486,9 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 23766,4 | 1943,1 | 21823,3 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 720,3 | 105,7 | 614,6 | - | - | - | - |
| 4.5 | Строительство сетей водоснабжения микрорайона "Южный" в с. Буздяк муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан (II очередь) | 13,859 км | 2019 - 2020 | 13008,4 | бюджет РБ | 12772,9 | 12772,9 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 235,5 | 235,5 | - | - | - | - | - |
| 4.6 | Водоснабжение д. Кургашлы муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан | 8,216 | 2020 - 2021 | 24941,3 | бюджет РБ | 9000,1 | 3471,2 | 5528,9 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 15566,9 | 1349,9 | 14217,0 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 374,3 | 73,4 | 300,9 | - | - | - | - |
| 4.7 | Водоснабжение с. Чапаево муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан | 6,8 км | 2020 - 2021 | 26312,3 | бюджет РБ | 14207,1 | 4152,0 | 10055,1 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 11709,6 | 1614,7 | 10094,9 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 395,6 | 87,8 | 307,8 | - | - | - | - |
| 4.8 | Строительство водопровода в микрорайоне "Южный" с. Месягутово муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан | 1,395 км | 2020 | 3564,3 | бюджет РБ | 3468,6 | 3468,6 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 95,7 | 95,7 | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Водоснабжение микрорайона индивидуальной жилищной застройки "Южный", с. Ермекеево муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан | 5,44 км | 2022 | 16182,0 | бюджет РБ | 15932,0 | - | - | 15932,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | - |
| 4.10 | Реконструкция распределительных сетей водоснабжения с. Кинзебулатово муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 24,843 км | 2019 - 2020 | 28318,5 | бюджет РБ | 27893,1 | 27893,1 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 425,4 | 425,4 | - | - | - | - | - |
| 4.11 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне "Северо-Западный" с. Петровское сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 4,0 | 2021 | 4262,0 | бюджет РБ | 4200,0 | - | 4200,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 64,0 | - | 64,0 | - | - | - | - |
| 4.12 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне "Новый" с. Ишеево сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 6,0 км | 2021 | 6396,0 | бюджет РБ | 6300,0 | - | 6300,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 96,0 | - | 96,0 | - | - | - | - |
| 4.13 | Строительство сетей водоснабжения в д. Урняк сельского поселения Ишеевский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | 2,9 км | 2021 | 3045,7 | бюджет РБ | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 45,7 | - | 45,7 | - | - | - | - |
| 4.14 | Водоснабжение д. Старые Киешки (I очередь) муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан | 21,694 км | 2019 - 2020 | 18068,6 | бюджет РБ | 17796,1 | 17796,1 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 272,5 | 272,5 | - | - | - | - | - |
| 4.15 | Реконструкция системы водоснабжения с. Музяк, д. Мурзино муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан | 10,748 км | 2020 - 2021 | 23071,8 | бюджет РБ | 9172,6 | 4597,1 | 4575,5 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 13553,2 | 1787,7 | 11765,5 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 346,0 | 97,2 | 248,8 | - | - | - | - |
| 4.16 | Строительство системы водоснабжения в д. Старая Бура муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан | 6,028 км | 2020 - 2021 | 17744,4 | бюджет РБ | 7927,1 | 2342,1 | 5585,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 9550,8 | 910,8 | 8640,0 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 266,5 | 49,5 | 217,0 | - | - | - | - |
| 4.17 | Водоснабжение д. Богородское муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | 10,86 км | 2020 - 2021 | 14006,1 | бюджет РБ | 5939,7 | 1885,0 | 4054,7 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 7853,2 | 733,0 | 7120,2 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 213,2 | 40,0 | 173,2 | - | - | - | - |
| 4.18 | Водоснабжение северной части улиц Октябрьская и Г.Тукая в с. Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан | 2,448 км | 2020 - 2021 | 8395,9 | бюджет РБ | 4143,7 | 1557,4 | 2586,3 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 4125,9 | 609,7 | 3520,2 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 126,3 | 33,0 | 93,3 | - | - | - | - |
| 4.19 | Реконструкция системы водоснабжения с. Уязбашево муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан | 5,0 км | 2022 | 14150,1 | бюджет РБ | 13937,8 | - | - | 13937,8 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 212,3 | - | - | 212,3 | - | - | - |
| 4.20 | Реконструкция водопровода в д. Чулпан муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан | 6,64 км | 2020 - 2021 | 24758,4 | бюджет РБ | 9142,4 | 3819,6 | 5322,8 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 15172,6 | 1485,4 | 13687,2 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 443,4 | 96,0 | 347,4 | - | - | - | - |
| 4.21 | Строительство сетей водоснабжения в д. Покровка МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан | 10,582 км | 2019 - 2020 | 17050,8 | бюджет РБ | 16795,0 | 16795,0 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 255,8 | 255,8 | - | - | - | - | - |
| 4.22 | Реконструкция инженерных сетей водоснабжения с. Наумовка муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан | 14,205 | 2021 - 2022 | 52733,6 | бюджет РБ | 51739,9 | - | 11430,9 | 40309,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 993,7 | - | 250,7 | 743,0 | - | - | - |
| 4.23 | Уличный водопровод с. Бейгулово сельского поселения Шемякский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 1,55 км | 2020 | 4253,0 | бюджет РБ | 4189,0 | 4189,0 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 64,0 | 64,0 | - | - | - | - | - |
| 4.24 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Мичуринск муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан | 10,97 | 2019 - 2020 | 11560,5 | бюджет РБ | 8198,7 | 8198,7 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 3188,4 | 3188,4 | - | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 173,4 | 173,4 | - | - | - | - | - |
| 5 | Реализация проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | x | x | x | бюджет РБ | 300884,4 | 71551,9 | 69743,0 | 159589,5 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 202906,9 | 68814,2 | 23171,3 | 110921,4 | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 7672,1 | 2137,6 | 1415,0 | 4119,5 | - | - | - |
| 5.1 | Комплексная компактная застройка микрорайона "Зеленая роща" с. Языково Благоварского района Республики Башкортостан | I проект | 2020 - 2021 | 152656 | бюджет РБ | 78352,0 | 71551,9 | 6800,1 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 72014,2 | 68814,2 | 3200,0 | - | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 2289,9 | 2137,6 | 152,3 | - | - | - | - |
| 5.2 | Комплексная компактная жилищная застройка микрорайона "Восточный" с. Имянликулево муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан | I проект | 2021 - 2022 | 60913,7 | бюджет РБ | 34300,0 | 2137,6 | 152,3 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 25700,0 | - | 3200,0 | 22500,0 | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 913,7 | - | 152,3 | 761,4 | - | - | - |
| 5.3 | Комплексная компактная застройка и благоустройство нового квартала "Сабантуй" с. Истяк муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (I этап) | I проект | 2021 - 2022 | 145594,9 | бюджет РБ | 90984,5 | - | 6800,0 | 84184,5 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 52426,4 | - | 3200,0 | 49226,4 | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 2184,0 | - | 152,3 | 2031,7 | - | - | - |
| 5.4 | Комплексная компактная застройка микрорайона "Северный-2" с. Толбазы Аургазинского района Республики Башкортостан | I проект | 2021 - 2022 | 152298,7 | бюджет РБ | 97247,9 | - | 49342,9 | 47905,0 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 52766,3 | - | 13571,3 | 39195,0 | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 2284,5 | - | 958,1 | 1326,4 | - | - | - |
|  | Всего | x | x | x | бюджет РБ | 921224,7 | 249115,3 | 315000,1 | 357109,3 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 640452,7 | 126767,2 | 402764,1 | 110921,4 | - | - | - |
| бюджеты МР и ГО РБ | 26243,0 | 5947,7 | 12060,3 | 8235,0 | - | - | - |

Список использованных сокращений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| бюджеты МР и ГО РБ | - | бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан |
| бюджет РБ | - | бюджет Республики Башкортостан |
| МР | - | муниципальный район |
| СП | - | сельское поселение |
| федеральный бюджет | - | бюджет Российской Федерации |