**Порядок проведения отбора**

***Для возмещения части затрат на строительство, реконструкцию и(или) ремонт объектов инженерной инфраструктуры по линии Минсельхоза РБ необходимо:***

1. Провести общее собрание членов СНТ о сборе целевого взноса;

2. Разработать проектно-сметную (сметную) документацию;

3. Обратиться в ГАУ Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан для проведения государственной экспертизы и получить по нему положительное заключение;

4. Заключить Договор подряда с организациями, имеющими свидетельство СРО на проведение вида работ;

5. Заключить договор с организацией по осуществлению функций строительного контроля (технического надзора), имеющей право на данный вид деятельности для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (при необходимости);

6. Провести работы. Возмещается часть только произведенных затрат. Работы принимать и оплачивать на основании актов приемки выполненных работ по форме № КС-2;

7. По завершению строительства оформить акт приемки законченного строительством объекта по формам № КС-11 или № КС-14;

8. Сформировать пакет документов согласно перечню, указанному в Постановлении от 16.06.2021г. №282.

9. Подать заявку, заверенную в МВК в Министерство сельского хозяйства РБ.

***Для возмещения части затрат на установку выносных приборов учета электроэнергии по линии Минпрома РБ необходимо:***

1. Председатель СНТ проводит общее собрание, где получает согласие 90% владельцев электрофицированных участков на установку выносных приборов учета.

2. Находит электромонтажную организацию, которая производит работы.

3. Электромонтажная организация обращается в Минпром РБ с заявлением на участие в конкурсном отборе.